# **Retrospectiva del primer Sprint**

|  |  |
| --- | --- |
| ¿Qué salió bien en la iteración? (aciertos) | **Team Scrum**: Se completó exitosamente la funcionalidad de registro y actualización de vehículos en el sistema  **Product Owner**: La comunicación constante con el equipo permitió identificar y resolver problemas de manera rápido  **Scrum Master**: Se logró mantener las reuniones diarias dentro del tiempo estimado, asegurando una comunicación efectiva. |
| ¿Qué no salió bien en la iteración? (errores) | **Team Scrum**: Hubo ciertos retrasos en la integración del backend con el frontend, lo que generó una ligera demora en la validación final de las funcionalidades.  **Product Owner**: Se encontraron dificultades para definir ciertos criterios de aceptación que requerían ajustes adicionales.  **Scrum Master**: No se lograron anticipar algunos bloqueos en la implementación de la API, lo que provocó pequeñas desviaciones en los tiempos previstos. |
| ¿Qué mejoras vamos a implementar en la próxima iteración? (recomendaciones de mejora continua) | **Team Scrum**: Optimizar la integración entre backend y frontend desde las primeras fases del sprint para evitar retrasos en la validación final.  **Product Owner**: Mejorar la definición de los criterios de aceptación y mantener una mayor claridad sobre las expectativas del cliente, para evitar ajustes de último minuto.  **Scrum Master**: Implementar mejores herramientas de monitoreo de bloqueos y trabajar en la identificación temprana de imprevistos. |